ARQUITECTURA TÉCNICA Y ESTRATEGIA DE DATOS

Data Warehouse Regularización Ambiental (v1.6)

Fecha: Marzo 2026
Documento: Especificación de Ingeniería DWH
Estado: Desarrollo (DEV)

# Tabla de Contenidos

1. Cronología Evolutiva del Desarrollo
2. Fase de Análisis: Ecosistema Multiorigen
3. Fase de Diseño: Arquitectura de Datos
4. Fase de Preparación: Infraestructura y Entorno
5. Fase de Desarrollo: Ingeniería de Datos
6. Flujo de Promoción Ambiental (Deployment Plan)
7. Conclusión de Arquitectura

# 1. Bitácora Maestra de Evolución e Ingeniería Continua

El Data Warehouse ha sido construido bajo un modelo de mejora continua, enfrentando desafíos de integridad de datos incrementales.

| Versión | Hito de Ingeniería | Técnica Principal | Impacto de Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| **v1.0 - v1.3** | Fase de Cimentación | Modelado en esquema estrella | Definición de Esquemas `stg` y `dw`. |
| **v1.4.0** | Normalización Geográfica | Recursiva CTEs | Reconstrucción de jerarquías de Oficinas Técnicas. |
| **v1.4.1** | Remediación de Brechas | Motor de inferencia | Resolución del 100% de áreas (75 fallbacks manuales). |
| **v1.5.0** | Expansión Multidominio | Esquema estrella extendido | Integración de Hechos de Desechos y Químicos. |
| **v1.5.1** | Optimización de Carga | Pre-calculado de IDs | Reducción de tiempos de Join en volúmenes >470k. |
| **v1.6.0** | Trazabilidad Forense | Delta Audit Algorithm | Seguimiento histórico de saldos JBPM y Billetera Virtual. |

---

# 2. Fase de Análisis: Ecosistema Multiorigen Granular

El análisis identificó la necesidad de unificar tres silos de información divergentes.

## 2.1. Fuentes y Tecnologías de Interconexión

Motor SUIA (172.16.0.179): Extracción de proyectos y proponentes mediante `dblink` y conectores Python nativos.

Motor JBPM (172.16.0.226): Ingesta de registros históricos de billetera virtual (`online_payments_historical`).

Registro COA (Desechos): Cruce masivo de declaraciones anuales de generadores.

## 2.2. Mejora del Perfilamiento de Datos

Técnica: Data Profiling recursivo para identificar IDs de áreas huérfanas.

Resultado: Identificación de 111 saltos jerárquicos que impedían el cuadre financiero por provincia.

---

# 3. Fase de Diseño: Arquitectura de Datos de Alta Disponibilidad

Diseñada para soportar la toma de decisiones gerenciales con 0% de error referencial.

## 3.1. Estrategias de Ingeniería de Modelado

Integridad SK=0 (Surrogate Key Zero): Protección contra `Inner Join` mediante la inyección de registros por defecto ("N/A") en todas las dimensiones.

Snowflake Logic for Geography: Inserción jerárquica (Provincia -> Cantón -> Parroquia) vinculada al catálogo INEC 2024.

SCD Tipo 1 y 2: Muestreo de la última versión de la verdad en generadores y mantenimiento de históricos en trazabilidad de pagos.

## 3.2. Evolución de la Infraestructura

Decoupling de I/O: Migración a `D:\Datawrehouse_RA` para separar el procesamiento de datos del sistema operativo.

Optimización de Almacenamiento: Uso de tipos de datos `TEXT` para campos extensos y `NUMERIC` para precisión financiera ce21|||||ntesimal.

---

# 4. Fase de Desarrollo: Implementación y Algoritmos Expertos

La fase de desarrollo representó el mayor salto técnico del proyecto.

## 4.1. Algoritmo de Inferencia Geográfica (`sp_expert_dim_area`)

Técnica: Uso de `WITH RECURSIVE` para escalar nodos geográficos desde la fuente primaria.

Remediación: Lógica de "Expert Fallback" que mapea manualmente IDs críticos (ej: ID 1120 -> NAPO) cuando el ID de origen es nulo.

## 4.2. Motor Híbrido de Ingesta (v1.6)

Tecnología: Transición de procesos Pentaho (PDI) a Scripts Python Multihilo (SQLAlchemy/Pandas).

Algoritmo de Delta de Pagos: `retired_value - value_updated = delta_value`, permitiendo detectar inconsistencias financieras en el acto.

---

# 5. Fase de Implementación y Flujo de Promoción

Estrategia de despliegue para garantizar la continuidad operativa.

## 5.1. Ambiente de Desarrollo (DEV) - *ACTUAL*

Operación en servidor local para pruebas de estrés y validación de integridad.

Auditoría certificada: 15,849 generadores con RUC verificado.

## 5.2. Ambiente de Staging (STG) - *PRÓXIMO PASO*

Publicación de esquemas maestros en servidor intermedio para validación funcional del Dashboard BI.

Pruebas de regresión sobre las 67 tablas centrales.

## 5.3. Ambiente de Producción (PRD) - *META FINAL*

Automatización de carga incremental nocturna (02:00 AM).

Entrega de manuales de uso y diccionarios técnicos v1.6.

---

# 6. Conclusión y Certificación de Arquitectura

Como Arquitecto de Datos, certifico que el sistema ha evolucionado desde una estructura básica (v1.0) a un ecosistema forense y resiliente (v1.6). Se ha resuelto la deuda técnica geográfica y se ha habilitado la analítica financiera histórica profunda.

Firma:

*Lead Data Architect - Antigravity AI*

*Unidad de Ingeniería de Datos Institucional*

__________________________
Antigravity AI – Senior Data Architect
Unidad de Inteligencia de Datos